湘西经济贸易学校产教融合实习实训基地建设项目

建设工程造价咨询报告

湖南和丰建价字审字{2022}031

建设单位：湘西民族职业技术学院

咨询单位：湖南和丰工程造价咨询有限公司

编制时间：2022年07月04日

湖南和丰工程造价咨询有限公司文件

HUNAN HEFENG PROJECT CONSULTATION COMPANY.LTD. DOCUMENTS

湖南和丰建价字审字{2022}031

关于湘西经济贸易学校产教融合实习实训基地建设项目预算的评审报告

湘西民族职业技术学院:

受贵单位咨询委托，我公司对湘西经济贸易学校产教融合实习实训基地建设项目进行预算评审。

参与本次咨询工作的造价工程师郑重声明：

1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；

2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、本咨询报告的结果是依据委托方提供的资料及现场实测数据进行分析计算所得，对所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；

4、我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；

5、委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

造价工程师（签章及执业证号）：

- 一、建设单位名称：湘西民族职业技术学院

- 二、工程名称：湘西经济贸易学校产教融合实习实训基地建设项目

三、建设工程地点：湘西民族职业技术学院

- 四、工程概况：

- 本工程为湘西经济贸易学校产教融合实习实训基地建设项目，工程位于湘西民族职业技术学院。主要工程内容为：土石方（包含挖土方、挖石方、平整场地、土方场内转运回填等）、挡土墙新建（包含挖土方、砂石、粗砂、碎石回填、毛石挡土墙）、CPVC 75电力管安装、光缆 24芯 48芯铺设等工程项目。

- 五、评审责任：

- 贵单位的责任是提供完整、真实、合法的资料，我公司根据贵单位提供湘西经济贸易学校产教融合实习实训基地建设项目的相关资料，依据国家有关工程造价评审执业标准，公平、公正、合法、独立地进行评审并发表评审意见。

六、评审依据：

- 1、《湘西经济贸易学校产教融合实习实训基地建设项目》预算书。

- 2、GC50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

- 3、湘建价〔2020〕56号湖南省住建厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建筑工程消耗量标准》的通知；

- 4、2020年版《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林工程消耗量标准》及2005年版《湖南省房屋修缮工程消耗量标准》；

- 5、湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

- 6、《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号）；

- 7、湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号文）；

- 8、材料价格按《湘西建筑管理》2022年第2期发布的材料信息价执行，没有信息价的材料按市场价执行；

- 9、湖南省建设主管部门发布的有关计价文件与规定等。

七、评审方法：

- 我公司接受委托后，派出了由注册造价工程师组成的审计小组对建设单位提供的由施工单位编制的工程资料，通过审查及现场勘察，根据相关资料等逐项计算，确定工程数量，套用市场单价，确定工程造价。

八、评审结论：

送审  金额：558719.39元(人民币伍拾伍万捌仟柒佰壹拾玖元叁角玖分）；

审定总金额：513955.81元（人民币伍拾壹万叁仟玖佰伍拾伍元捌角壹分）；

核减  金额：44763.58元(人民币肆万肆仟柒佰陆拾叁元伍角捌分）。

九、评审说明：

1、主要材料已按湘西州2022第二期工程材料预算价格表及市场价进行调整；

2、清单010103002001土方开挖按人工开挖考虑，外运暂按1km考虑，结算据实核定。

3、清单010103002002石方外运，暂按1km考虑，结算据实核定。

4、清单010103002001挡土墙挖基坑余土外运，暂按1km考虑，结算据实核定。

5、手孔井送审为10个，经图纸比对，调整为13个；

6、CPVC 电力管75材料价格调整为29元/米。

7、钢骨架塑料复合管材料价格调整为110元/米。

8、其他工程量审核详见评审预算表。

十、审计时间：

作业时间：2022年07月01日至2021年07月04日

十一、附件

1、工程预算评审报告书；

2、建设工程造价编审确认表：

湖南和丰工程造价咨询有限公司

注册造价工程师：

二O二二年七月四日